Minnesanteckningar- Nationella arbetsgruppen för standardisering av intygsinformation 11/4

Närvarande

| E-hälsomyndigheten | Rodabe Alavi, Maria Berggren, Sahar Amdouni, Jessica Dahlbäck, Vladimir Lolic, Henrik Nilsson, Klas Blomqvist |
| --- | --- |
| Arbetsförmedlingen | Jennie Magnusson, Monika Korinek, Carl Hultström |
| Försäkringskassan | Elisabet Granberg, Maria Nyberg |

Agenda

- Tidplan

- Status på utredningsområdena

- Begreppskartläggning-(yrke/Kompetens) med Henrik Nilsson

Mötesanteckningar

| Agendapunkter | Mötesanteckningar |
| --- | --- |
| 1 | Genomgång av tidplanen: Sahar redogjorde för tidsplanen. Vi ligger något efter då vissa utredningsområden har tagit längre tid än beräknat. Första leveransen är planerad att vara klar i slutet av maj och omfattar en begrepps- och informationsmodell (delleverans 1). Därefter har arbetsgruppen två veckor på sig att förankra leveransen med sina respektive hemorganisationer. Under juli till september kommer delleverans 1 även att skickas ut på extern remiss. Delleverans 2, som avser standardisering av API:er, beräknas komma under hösten. Exakt datum och mötestider för hösten kommer att meddelas senare. Till nästa möte den 16 maj planeras en genomgång av den första leveransen. |
| 2 | Status utredningsområden Maria berättade om statusen för utredningsområdena. Relationsperson En värdelista för typ av relation håller på att tas fram, ett urval (sk. refset) med SNOMED koder. Intyget är baserat på/kontaktsätt Pausat, i avvaktan på begreppskartläggning |
| 3 | Begreppskartläggning med Henrik Yrke m.m. Klas berättade om bakgrunden till behov av yrke och kompetens i intyg utifrån föreskrift, behov för förifyllnad och behörighet. Därefter ledde Henrik diskussion om begrepp. Transportstyrelsen har kategori för uppgift om typ av Specialistkompetens med benämningen ”Specialistkompetens och med god kunskap inom området”. Behovet av en sådan kategori diskuterades och den håller inte för Arbetsförmedlingen, utfärdaren måste vara läkare. Frågan parkeras tas upp med Transportstyrelsen. Vi tittade på en lista från Försäkringskassan över vad som fyllts i för befattning och specialistkompetens i sjukpenningintygen. Fortsatt analys behövs. Begrepp Yrke – förslaget som presenterades är ok att gå vidare med. Befattning – föreslaget alternativ 1, ”ställning i en verksamhet som innebär vissa befogenheter och ett visst ansvar (Rikstermbanken)” är ok att gå vidare med. Kompetens, behöver vi skilja på reell och formell kompetens? Arbetsförmedlingen behöver inte skilja på formell och reell kompetens. Fortsatt analys behövs. Förslag till begreppsmodell diskuterades. Alla var i stort positivt inställda till förslagen om basuppgift, intygsgrundanade uppgift (hälsouppgift kan vara en alternativ term), underlag och uppgift i journal (journaluppgift kan vara en alternativ term). Kontaktsätt kvarstår att diskutera, nytt möte bokas. |
| 4 | Övrigt Det inplanerade mötet 9 maj flyttas till 16 maj Information om uppdraget Vladimir berättade att E-hälsomyndigheten kommer att tilldelas ett uppdrag för sammanhållen intygshantering. Nationella arbetsgruppen för standardisering av intygsinformation är viktig för projektet och kommer att kontaktas i rollen som utgivare och mottagare av intyg för att utreda behov. Utfärdarsidan och intygspersoner är andra intressenter. Kontakten tas genom gruppens medlemmar. |